Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 A：國家政府標案自動追蹤與結構化匯整

版本：v5.0（客戶版）

文件資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 A：國家政府標案自動追蹤與結構化匯整 |
| 文件版本 | v5.0（客戶版） |
| 產品定位 | 跨國政府採購商機情報與決策輔助平台 — 自動搜尋、整理、監控、評分與 AI 分析 |
| 核心哲學 | 「自動收集 → 整理歸檔 → 即時通知 → 商機評分 → AI 摘要」——讓業務團隊一眼掌握最有價值的標案 |
| 備註 | 本文件為客戶提案版本，技術實作細節另附工程估價文件。文中「選配」功能為第三階段擴充方案 |

一、專案背景

企業拓展國際市場時，政府採購標案是重要的商機來源。但各國政府採購網站分散、語系不同、更新頻繁，業務團隊面臨以下痛點：

| 問題 | 說明 |
| --- | --- |
| 人工查詢成本高 | 業務需逐一瀏覽各國政府採購網站，耗費大量時間 |
| 反應速度跟不上 | 新標案發布或既有標案異動時，無法第一時間獲知，錯失投標時機 |
| 資料零散無序 | 標案資訊分散於不同網站、不同語系，缺乏統一整理 |
| 版本追蹤困難 | 截止日期、預算等欄位異動，難以手動比對與紀錄 |
| 難以判斷優先序 | 面對大量標案，無法快速分辨哪些值得關注與投入 |
| 附件資訊無法搜尋 | 技術規格、評分標準存在於 PDF 附件中，無法直接查詢 |
| 缺乏競爭者情報 | 無法追蹤特定競爭者在類似標案中的歷史表現 |

Boss 龍蝦模組 A 解決以上問題，將「資料蒐集」升級為「商機情報與決策輔助」——系統的輸出對象是業務決策者，而非資料庫。

二、系統目標

| 目標 | 說明 |
| --- | --- |
| 跨國標案自動追蹤 | 自動收集指定國家與領域的政府標案，持續追蹤變化 |
| 集中式標案庫 | 建立統一標案資料庫，支援多語系關鍵字搜尋與篩選 |
| 異動即時通知 | 新標案或既有標案異動時，自動通知業務團隊 |
| 商機評分排序 | 每筆標案自動計算「商機適合度分數」（0~100），依分數排序顯示高價值標案 |
| AI 分析摘要 | 每筆標案自動產出適合度理由、風險項目、建議行動 |
| 多語系關鍵字管理 | 維護跨語系關鍵字對照表（如繁中／英文／葡萄牙文），系統自動帶入搜尋條件 |
| 競爭者情報追蹤 | 追蹤特定競爭者的歷史得標紀錄，作為評分參考 |

三、三階段核心模組分層與交付規劃

3-1. 分階段邏輯說明

將本系統依據「業務價值」與「技術成熟度」劃分為三個階段，逐步由標案資料蒐集平台，升級為具備商機分析與決策支援能力之智慧情報平台。

分層原則

| 階段 | 定位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 核心基座 | 建立系統之基本運作能力，完成標案資料收集、知識管理、監控通知與系統治理機制。完成後，系統即可自動蒐集標案資訊、建立知識庫並主動通知相關人員，解決人工搜尋與追蹤問題。 |
| 第二階段 | 智慧增值 | 導入 AI 與資料分析能力，協助業務團隊從大量標案中快速識別高價值商機，並提供分析結果與決策建議。完成後，系統將不僅提供資料查詢功能，更能協助業務進行商機判斷與優先排序。 |
| 第三階段 | 自主決策（選配） | 導入 AI Agent、自主學習與外部情報整合能力，使系統具備主動分析、主動推薦與持續優化能力。完成後，系統將由資訊提供工具進一步發展為智慧決策輔助平台。 |

階段維度對照

| 維度 | 說明 |
| --- | --- |
| 核心程度（由高至低） | 第一階段＝系統基礎能力；第二階段＝智慧分析能力；第三階段＝自主決策能力 |
| 技術依賴（由低至高） | 第一階段＝資料收集與管理；第二階段＝AI 分析與語意理解；第三階段＝Agent、自主學習與情報整合 |
| 價值遞進 | 第一階段解決「找到標案」；第二階段解決「判斷標案」；第三階段解決「推薦標案」 |

3-2. 階段總覽表

| 階段分層 | 對應功能 |
| --- | --- |
| 第一階段：核心基座 | 1. 標案情報蒐集 ｜ 2. 標案知識管理 ｜ 3. 標案監控與通知 ｜ 4. 系統管理與治理 |
| 第二階段：智慧增值 | 1. 商機分析與決策支援 ｜ 2. 競品與市場情報 |
| 第三階段：自主決策（選配） | 1. AI Agent 自動分析 ｜ 2. 主動學習與持續優化 ｜ 3. 外部資料富化（Data Enrichment） ｜ 4. 知識圖譜（Knowledge Graph） ｜ 5. 主動商機推薦與決策支援 |

3-3. 各階段功能對照表

| 階段分層 | 3-2 功能編號 | 對應功能編號 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 1 | F1. 標案情報蒐集 |
| 第一階段 | 2 | F2. 標案知識管理 |
| 第一階段 | 3 | F3. 標案監控與通知 |
| 第一階段 | 4 | F6. 系統管理與治理 |
| 第二階段 | 1 | F4. 商機分析與決策支援 |
| 第二階段 | 2 | F5. 競品與市場情報 |
| 第三階段 | 1 | AI Agent 自動分析 |
| 第三階段 | 2 | 主動學習與持續優化 |
| 第三階段 | 3 | 外部資料富化（Data Enrichment） |
| 第三階段 | 4 | 知識圖譜（Knowledge Graph） |
| 第三階段 | 5 | 主動商機推薦與決策支援 |

3-4. 階段與模組對照矩陣

| 階段分層 | 對應模組 |
| --- | --- |
| 第一階段：核心基座 | M1 標案情報蒐集模組、M2 標案知識管理模組、M3 標案監控與通知模組、M6 系統管理與治理模組 |
| 第二階段：智慧增值 | M4 商機分析與決策支援模組、M5 競品與市場情報模組 |
| 第三階段：自主決策（選配） | M4 商機分析與決策支援模組之進階 AI Agent 能力擴充，以及外部情報整合與自主學習機制 |

3-5. 階段交付建議

| 交付策略 | 說明 |
| --- | --- |
| 第一階段 | 建立標案情報基礎平台，完成資料收集、知識管理、通知與治理能力 |
| 第二階段 | 建立 AI 商機情報平台，完成商機評分、AI 分析、文件理解、語意搜尋與競品分析能力 |
| 第三階段（選配） | 建立 AI 自主決策平台，完成 Agent、自主學習與情報整合能力 |
| 整體效益 | 由「標案資料庫」逐步升級為「商機情報平台」，最終發展為具備決策支援能力之智慧系統 |

四、系統角色

| 角色 | 說明 |
| --- | --- |
| 管理員 | 設定爬取來源、巡檢頻率、多語系關鍵字對照表、競爭者檔案 |
| 業務團隊 | 使用 Dashboard 瀏覽標案列表（依商機評分排序）、查看 AI 分析摘要、查詢歷史、匯出 Excel |
| 稽核人員 | 覆核系統標記為低品質的資料、補充人工標籤與備註 |
| 競爭者廠商 | 需被追蹤的特定廠商，其得標紀錄與參與標案納入系統分析 |

五、功能模組

模組 A-1：標案情報蒐集

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 自動資料收集 | 系統自動存取目標政府採購網站，依設定之關鍵字搜尋並下載標案資料 |
| 多語系關鍵字搜尋 | 支援中／英／葡等多語系關鍵字，系統自動產生並帶入目標網站的搜尋條件 |
| 結構化資料提取 | 系統自動從標案內文中提取關鍵欄位：預算金額、截止日期、招標地區、標案狀態等 |
| 資料品質標記 | 系統對提取的每個欄位進行品質評估，品質不足的欄位標記為「待覆核」 |
| 附件下載 | 標案相關附件（PDF、DOC 等）自動下載保存 |
| 語意搜尋 | 輸入自然語言描述即可找到相關標案，不再受限於精確關鍵字 |
| 關鍵字自動擴展 | 系統基於維護的關鍵字表，自動擴展相關詞彙，減少人工維護成本 |

資料來源說明：

第一階段以葡萄牙政府採購平台（BASE）與歐盟標案平台（TED）為起始來源。系統架構支援後續擴充至其他國家來源。

政府網站爬取說明：

系統自動存取政府採購網站進行資料收集。部分政府網站可能設有存取保護機制（如驗證碼、存取頻率限制），系統會自動調整策略處理。如遇嚴重存取問題，系統將通知管理員，不會因此中斷整體服務。

模組 A-2：標案知識管理

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 標案主清單 | 集中管理所有標案資料，包含國家／地區、標案名稱、發包機關、預估金額、截標日期、標案狀態等欄位 |
| 版本追蹤 | 系統保存每筆標案的歷次異動紀錄，可隨時查看版本差異 |
| 系統自動標籤 | AI 自動為標案產生業務標籤，便於分類與篩選 |
| 人工備註 | 管理員可對任一標案手動補充備註與標籤 |
| 資料匯出 | 支援匯出為 Excel / CSV 格式，便於線下處理與評估 |
| 附件智慧檢索 | 對標案附件（PDF/DOC）進行文字解析，支援自然語言提問，如：「這份標案的技術規格要求哪些認證？」 |

模組 A-3：標案監控與通知

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 定期巡檢 | 系統依設定頻率自動巡檢各來源網站，偵測新增或異動標案 |
| 異動識別 | 自動比對既有標案，識別截止日期、預算、狀態等欄位的變更 |
| 通知提醒 | 新標案發布或既有標案異動時，透過 Dashboard 與 Email 發送通知 |
| 通知防重 | 同一標案的連續通知會自動防呆，未發生實質變更時不重複發出 |
| LINE 通知擴充 | 串接 LINE 平台，支援 LINE 通知推播 |

模組 A-4：商機分析與決策支援

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 商機適合度評分 | 系統根據六項維度（預算規模、產品線相符度、國家風險、歷史得標機率、競爭者數量、客戶關係）自動計算每筆標案的商機適合度分數（0~100） |
| 分數排序顯示 | Dashboard 列表預設依商機分數由高至低排序，高價值標案優先呈現 |
| AI 分析摘要 | 每筆標案自動產出：適合度評分理由、潛在風險項目、建議行動分類（立即評估／觀察／略過） |

模組 A-5：競品與市場情報

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 競爭者檔案設定 | 管理員可新增競爭者廠商檔案，輸入名稱、主要業務領域、關注國家 |
| 得標紀錄追蹤 | 系統自動記錄各競爭者在歷史標案中的參與與得標狀況 |
| 智慧比對 | 新標案進入系統時，自動比對競爭者的歷史表現，納入商機評分 |
| 競情查閱頁面 | 提供獨立頁面，可查詢任一競爭者的完整活動軌跡 |

模組 A-6：系統管理與治理

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 標案瀏覽與篩選 | 支援關鍵字搜尋、多條件篩選（國家、地區、日期、標案狀態、標籤） |
| 來源狀態監控 | 系統監控各資料來源的健康狀態，異常時自動告警 |
| 資料品質管理 | 低品質資料自動進入覆核队列，稽核人員可批量處理 |
| 來源接入管理 | 管理員可配置新國家或新網站的標準化接入模板 |
| 操作紀錄 | 系統自動記錄所有資料操作行為，留存至少 6 個月 |

六、功能清單總覽

| 編號 | 功能 | 階段 |
| --- | --- | --- |
| A-1-1 | 自動資料收集 | 第 1 階段 |
| A-1-2 | 結構化資料提取 | 第 1 階段 |
| A-1-3 | 多語系關鍵字管理 | 第 1 階段 |
| A-1-4 | 附件下載 | 第 1 階段 |
| A-1-5 | 語意搜尋 | 第 2 階段 |
| A-1-6 | 關鍵字自動擴展 | 第 2 階段 |
| A-2-1 | 標案主清單管理 | 第 1 階段 |
| A-2-2 | 版本追蹤 | 第 1 階段 |
| A-2-3 | 系統自動標籤 | 第 1 階段 |
| A-2-4 | 人工備註 | 第 1 階段 |
| A-2-5 | 資料匯出 | 第 1 階段 |
| A-2-6 | 附件智慧檢索 | 第 2 階段 |
| A-3-1 | 定期巡檢監控 | 第 1 階段 |
| A-3-2 | 異動識別與通知 | 第 1 階段 |
| A-3-3 | 通知防重 | 第 1 階段 |
| A-3-4 | LINE 通知擴充 | 第 2 階段 |
| A-4-1 | 商機適合度評分 | 第 1 階段 |
| A-4-2 | 分數排序顯示 | 第 1 階段 |
| A-4-3 | AI 分析摘要 | 第 1 階段 |
| A-5-1 | 競爭者檔案設定 | 第 2 階段 |
| A-5-2 | 得標紀錄追蹤 | 第 2 階段 |
| A-5-3 | 智慧比對 | 第 2 階段 |
| A-5-4 | 競情查閱頁面 | 第 2 階段 |
| A-6-1 | 標案瀏覽與篩選 | 第 1 階段 |
| A-6-2 | 來源狀態監控 | 第 1 階段 |
| A-6-3 | 資料品質管理 | 第 1 階段 |
| A-6-4 | 來源接入管理 | 第 1 階段 |
| A-6-5 | 操作紀錄 | 第 1 階段 |

七、輸出格式

標案主清單（Dashboard 顯示欄位）

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 國家／地區 | 標案所屬國家或地區 |
| 標案名稱 | 標案標題 |
| 發包機關 | 發包機關名稱 |
| 預估金額／幣別 | 標案預估金額與幣別 |
| 截標日期 | 投標截止日期 |
| 標案狀態 | 公告中、投標中、決標中、已決標、流標 |
| 商機適合度分數 | 0~100，預設排序依據 |
| AI 分析摘要 | 適合度理由、風險項目、建議行動 |
| 系統自動標籤 | 自動產生的業務標籤 |
| 人工備註 | 管理員手動補充的備註 |

異動通知欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 通知類型 | 新增或變更 |
| 標案名稱 | 標案標題 |
| 異動內容 | 具體異動項目描述 |

範例：變更 / [標案名稱] / 截止日期延期：2026-06-15 變更為 2026-06-30

AI 分析摘要欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 適合度評分 | 商機適合度分數（0~100） |
| 評分理由 | 影響評分高低的主要原因 |
| 風險項目 | 潛在風險清單 |
| 建議行動 | 三級分類：「立即評估」／「觀察」／「略過」 |

八、非功能需求

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 系統穩定度 | 系統月可用率目標 95% 以上（例行維護除外），爬取引擎具備自動重試與異常恢復能力 |
| 資料時效性 | 新標案發布後，系統最遲於 24 小時內完成搜尋、更新並送出通知 |
| 資料品質 | 標案資料完整率需達 90% 以上；低品質資料自動標記為「待覆核」，不混入正式資料庫 |
| 爬取穩定性 | 系統可處理政府網站的存取限制（驗證碼、頻率限制等），因反爬蟲導致完全失敗的天數小於 5% |
| 評分效能 | 單筆標案商機適合度分數計算於 5 秒內完成，Dashboard 開啟時即時顯示 |
| 操作紀錄 | 系統自動記錄所有資料操作行為，留存至少 6 個月 |

九、驗收條件

| 項目 | 驗收標準 |
| --- | --- |
| 功能驗收 | 成功串接至少 1 個葡萄牙來源（BASE）與 1 個歐盟來源（TED）；系統可處理至少 3 組多語系關鍵字 |
| 品質驗收 | 每筆標案均產出商機適合度分數與 AI 分析摘要；標案資料完整率達 90% 以上；AI 摘要欄位完整率達 90% 以上 |
| 穩定性 | 系統可 24/7 穩定自動運行；新標案發布後 24 小時內完成通知 |
| 爬取穩定性 | 72 小時連續運行測試中，因反爬蟲機制導致完全失敗的巡檢次數不超過 10% |
| 評分引擎 | 商機適合度評分引擎正確整合全部六項輸入維度；Dashboard 列表排序與分數一致 |

十、與模組 B 的關聯

模組 A 與模組 B（企業工作情報整合）可交叉串接：

- 模組 A 的外部標案資料可與模組 B 的內部專案資料進行關聯

- 形成完整的「外部商機＋內部執行」追蹤鏈

- 模組 B 的任務追蹤功能可承接模組 A 篩選出的高價值標案，進行後續投標執行管理

檔案來源：Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 A v5.0（客戶版） 產生日期：2026-06-11