Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 B：企業工作情報整合與智慧決策平台

版本：v6.0（客戶版）

文件資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 B：企業工作情報整合與智慧決策平台 |
| 文件版本 | v6.0（客戶版） |
| 產品定位 | 基於 WhatsApp 的企業工作訊息整合、任務追蹤、智慧分析與決策建議平台 |
| 核心哲學 | AI 自動整理群組雜訊，人工確認任務，讓主管專注決策 |
| 備註 | 本文件為客戶提案版本，技術實作細節另附工程估價文件。文中「選配」功能為第三階段擴充方案 |

一、專案背景

企業員工日常使用 WhatsApp 工作群組進行大量溝通，但真正重要的任務交辦、專案討論、問題回報常被寒暄與日常對話淹沒。主管難以從碎片化的訊息中掌握專案進度與潛在風險。

Boss 龍蝦模組 B 解決以下問題：

| 問題 | 說明 |
| --- | --- |
| 訊息淹沒 | 重要任務被大量日常對話淹沒，容易錯漏 |
| 進度難掌握 | 同一專案討論分散在不同群組，缺乏統一追蹤 |
| 阻塞難發現 | 卡關、延遲等問題直到逾期才驚覺 |
| 重複任務 | 同一問題被多次回報，產生重複工單 |
| 決策無數據 | 主管缺乏系統化的風險診斷與行動建議 |

Boss 龍蝦模組 B 將「群組雜訊整理」升級為「智慧決策輔助」——AI 識別任務建議，主管確認後才正式列入追蹤，確保決策權永遠在人類手上。

二、系統目標

| 目標 | 說明 |
| --- | --- |
| 整合群組訊息 | 將工作群組中的營運相關訊息自動提取並集中管理 |
| AI 分析任務 | 自動識別待辦事項、風險阻塞點，並評估優先級 |
| 人機協同確認 | AI 提出的任務建議須經主管確認後才正式列入追蹤 |
| 智慧週報 | 每週自動產出專案進度與 KPI 摘要，透過 WhatsApp 推送 |
| 跨群組關聯 | 將分散在不同群組的同一專案討論歸檔在一起 |

系統接入說明

本系統所有 WhatsApp 整合功能，均以企業授權範圍及 Meta 官方 WhatsApp Business API 當前提供之能力為前提。

實際可接入之群組、訊息類型、互動能力及通知形式，將依企業環境與官方平台規範調整。

三、三階段核心模組分層與交付規劃

3-1. 分階段邏輯說明

將本系統依據「業務價值」與「技術成熟度」劃分為三個階段，逐步由工作訊息整理工具，升級為具備風險分析與決策支援能力之智慧決策平台。

分層原則

| 階段 | 定位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 核心基座 | 建立系統之基本運作能力，完成訊息接入、任務識別、人機協同確認、專案追蹤與隱私治理機制。完成後，系統即可自動整理群組雜訊、識別任務並通知主管，解決訊息淹沒問題。 |
| 第二階段 | 智慧增值 | 導入跨群組智能關聯與進階管理功能，協助主管從碎片化訊息中掌握跨來源專案進度，並優化 WhatsApp API 計費策略。完成後，系統將不僅整理訊息，更能協助主管掌握跨群組專案全貌。 |
| 第三階段 | 自主決策（選配） | 導入 AI Agent、主動學習與外部情報整合能力，使系統具備主動推薦、持續優化與決策輔助能力。完成後，系統將由訊息整理工具進一步發展為智慧決策輔助平台。 |

階段維度對照

| 維度 | 說明 |
| --- | --- |
| 核心程度（由高至低） | 第一階段＝訊息整理能力；第二階段＝跨源關聯能力；第三階段＝自主決策能力 |
| 技術依賴（由低至高） | 第一階段＝訊息接入與任務識別；第二階段＝跨群組語意關聯與計費優化；第三階段＝Agent、自主學習與情報整合 |
| 價值遞進 | 第一階段解決「找到任務」；第二階段解決「關聯專案」；第三階段解決「推薦決策」 |

3-2. 階段總覽表

| 階段分層 | 對應功能 |
| --- | --- |
| 第一階段：核心基座 | 1. 工作訊息接入 ｜ 2. 任務識別與人機協同 ｜ 3. 專案追蹤 ｜ 4. 通知與報表 ｜ 5. 隱私與安全治理 |
| 第二階段：智慧增值 | 1. 跨群組智能關聯 ｜ 2. 群組健康監控 ｜ 3. API 計費優化 ｜ 4. 模板訊息自動生成 |
| 第三階段：自主決策（選配） | 1. AI Agent 自動分析 ｜ 2. 主動學習與持續優化 ｜ 3. 外部資料富化（Data Enrichment） ｜ 4. 知識圖譜（Knowledge Graph） ｜ 5. 主動任務推薦與決策支援 |

3-3. 各階段功能對照表

| 階段分層 | 3-2 功能編號 | 對應功能編號 |
| --- | --- | --- |
| 第一階段 | 1 | F1. 工作訊息接入 |
| 第一階段 | 2 | F2. 任務識別與人機協同 |
| 第一階段 | 3 | F3. 專案追蹤 |
| 第一階段 | 4 | F4. 通知與報表 |
| 第一階段 | 5 | F6. 隱私與安全治理 |
| 第二階段 | 1 | F5. 跨群組智能關聯 |
| 第二階段 | 2 | F7. 群組健康監控 |
| 第二階段 | 3 | F8. API 計費優化 |
| 第二階段 | 4 | F9. 模板訊息自動生成 |
| 第三階段 | 1 | AI Agent 自動分析 |
| 第三階段 | 2 | 主動學習與持續優化 |
| 第三階段 | 3 | 外部資料富化（Data Enrichment） |
| 第三階段 | 4 | 知識圖譜（Knowledge Graph） |
| 第三階段 | 5 | 主動任務推薦與決策支援 |

3-4. 階段與模組對照矩陣

| 階段分層 | 對應模組 |
| --- | --- |
| 第一階段：核心基座 | M1 工作訊息接入模組、M2 任務識別與人機協同模組、M3 專案追蹤模組、M4 通知與報表模組、M7 隱私與安全治理模組 |
| 第二階段：智慧增值 | M5 跨群組智能關聯模組、M6 群組健康與計費管理模組 |
| 第三階段：自主決策（選配） | M2 任務識別模組之進階 AI Agent 能力擴充，以及外部情報整合與自主學習機制 |

3-5. 階段交付建議

| 交付策略 | 說明 |
| --- | --- |
| 第一階段 | 建立工作訊息整合基礎平台，完成訊息接入、任務識別、人機協同、專案追蹤、通知報表與隱私治理 |
| 第二階段 | 建立跨群組專案管理平台，完成智能關聯、群組監控、計費優化與模板訊息能力 |
| 第三階段（選配） | 建立 AI 自主決策平台，完成 Agent、自主學習與情報整合能力 |
| 整體效益 | 由「群組雜訊整理工具」逐步升級為「跨群組專案管理平台」，最終發展為具備決策支援能力之智慧系統 |

四、系統角色

| 角色 | 說明 |
| --- | --- |
| 管理員 | 設定 WhatsApp 工作群組、權限、同步頻率、API 計費監控 |
| 主管 | 查看專案狀態、AI 建議，透過 WhatsApp 或後台確認任務 |
| 員工 | 於 WhatsApp 群組參與工作討論，回覆確認 AI 識別之任務 |

五、功能模組

模組 B-1：工作訊息接入

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 工作群組接入 | 經授權的 WhatsApp 工作群組訊息自動接入系統 |
| 多類型訊息解析 | 支援文字、語音、圖片、文件等多種訊息類型的解析 |
| 歷史聊天匯入 | 支援匯入 WhatsApp 聊天紀錄檔案（.txt），分析既有對話內容 |
| 雜訊過濾 | AI 自動過濾日常寒暄，僅提取與工作相關的訊息 |
| 群組授權等級 | 管理員可針對各群組設定接入等級（允許完整分析、僅生成摘要、僅保存紀錄、禁止接入） |

訊息接入範圍說明：

系統僅能處理經企業授權、且符合 WhatsApp Business API 規範之群組、私訊或其他可接入通道。實際可接入範圍，依 Meta 官方 API 能力、企業授權範圍及群組設定為準。

WhatsApp 群組加入流程：

- 群組管理員手動將 WhatsApp Business 帳號加入工作群組

- 管理員於後台配置該群組的接入等級與同步頻率

- 系統開始接收該群組之新訊息

模組 B-2：任務識別與人機協同

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 任務自動識別 | AI 從群組對話中識別潛在任務與交辦事項 |
| 優先級評估 | AI 自動為任務分配優先級（高／中／低） |
| 風險診斷 | AI 自動識別群組對話中的阻塞點與風險項目 |
| 行動建議 | AI 針對高優先級任務建議下一步行動與負責人 |
| WhatsApp 互動確認 | AI 識別任務後，透過 WhatsApp 發送互動訊息，主管點擊「承接／修改／忽略」完成確認 |
| 後台任務管理 | 主管亦可於 Dashboard 後台修改、確認或刪除 AI 建議 |
| 文字回覆解析 | 主管於 WhatsApp 以文字回覆（如「我來處理」「改到下週」），系統自動解析並更新狀態 |
| 優先級人工調整 | 主管可人工調整 AI 生成的優先級與任務內容 |

人機協同原則：

AI 識別出的任務建議僅供參考，必須經主管確認後才正式列入追蹤。最終決策權永遠在人類手上。

模組 B-3：專案追蹤

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 專案時間軸 | 經確認歸檔的訊息自動建立專案推進時間軸 |
| 進度追蹤 | 任務具備明確的狀態追蹤（待確認、執行中、已完成、逾期） |
| 人員工作摘要 | 顯示每位員工負責專案、本週成果、目前進度百分比 |

模組 B-4：通知與報表

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 風險即時通知 | 高優先級風險透過 WhatsApp 即時推播至主管 |
| 智慧週報 | 每週自動產出專案進度與 KPI 摘要，透過 WhatsApp 推送至主管 |
| Dashboard 看板 | 整合各專案狀態、團隊進度、AI 建議的視覺化儀表板 |
| 全文搜尋 | 支援對話內容、附件、任務的全文搜尋與多條件篩選 |

模組 B-5：跨群組智能關聯（選配：第二階段）

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 跨群組關聯建議 | 系統自動偵測不同群組中屬於同一專案的對話，提供關聯建議供主管確認歸檔 |
| 跨來源專案關聯 | 將 WhatsApp 群組對話與其他來源（如 Email、工作日報）的專案討論歸檔在一起 |

跨群組關聯原則：

系統提供的是「建議」而非「自動歸檔」，最終判斷權在主管手上。

模組 B-6：群組健康與計費管理（選配：第二階段）

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 群組活躍度監控 | 監控各工作群組的訊息量、參與人員活躍度、平均回應時間等指標 |
| 靜默群組告警 | 若某工作群組連續超過設定天數無新訊息，系統通知群組管理員確認群組是否仍具營運價值 |
| WhatsApp 計費監控 | 監控每日 WhatsApp Business API 對話計費量，按類別分類統計 |
| 計費異常告警 | 當對話量超出預設閾值時，自動通知管理員並建議推播策略調整 |
| 模板訊息自動生成 | 系統根據任務摘要、風險預警等內容，自動生成符合 WhatsApp API 規範的模板訊息 |

模組 B-7：隱私與安全治理

| 功能 | 說明 |
| --- | --- |
| 工作資訊處理原則 | 系統僅針對與專案、任務、客戶、設備、採購、維運相關之工作資訊進行結構化分析。與工作無關之私人聊天內容，不建立任務、不納入專案分析、不納入管理報表 |
| 個資遮罩 | 訊息中出現私人電話、身分證等敏感資訊時自動遮罩 |
| 隱私公告 | 系統接入群組時自動發送隱私政策告知 |
| 階層權限 | 依角色劃分資料可見範圍，確保經營層機密不外洩 |
| 操作紀錄 | 所有資料操作自動記錄，留存至少 6 個月 |

六、功能清單總覽

| 編號 | 功能 | 階段 |
| --- | --- | --- |
| B-1-1 | 工作群組接入 | 第 1 階段 |
| B-1-2 | 多類型訊息解析（文字、語音、圖片、文件） | 第 1 階段 |
| B-1-3 | 歷史聊天匯入 | 第 1 階段 |
| B-1-4 | 雜訊過濾與工作資訊提取 | 第 1 階段 |
| B-1-5 | 訊息接入範圍管理 | 第 1 階段 |
| B-1-6 | 群組授權等級設定 | 第 1 階段 |
| B-2-1 | 任務自動識別 | 第 1 階段 |
| B-2-2 | 優先級評估 | 第 1 階段 |
| B-2-3 | 風險診斷 | 第 1 階段 |
| B-2-4 | 行動建議 | 第 1 階段 |
| B-2-5 | WhatsApp 互動確認 | 第 1 階段 |
| B-2-6 | 後台任務管理 | 第 1 階段 |
| B-2-7 | 文字回覆解析 | 第 1 階段 |
| B-2-8 | 優先級人工調整 | 第 1 階段 |
| B-3-1 | 專案時間軸 | 第 1 階段 |
| B-3-2 | 進度追蹤 | 第 1 階段 |
| B-3-3 | 人員工作摘要 | 第 1 階段 |
| B-4-1 | 風險即時通知（WhatsApp） | 第 1 階段 |
| B-4-2 | 智慧週報（WhatsApp 推送） | 第 1 階段 |
| B-4-3 | Dashboard 看板 | 第 1 階段 |
| B-4-4 | 全文搜尋 | 第 1 階段 |
| B-5-1 | 跨群組關聯建議 | 第 2 階段 |
| B-5-2 | 跨來源專案關聯 | 第 2 階段 |
| B-6-1 | 群組活躍度監控 | 第 2 階段 |
| B-6-2 | 靜默群組告警 | 第 2 階段 |
| B-6-3 | WhatsApp 計費監控 | 第 2 階段 |
| B-6-4 | 計費異常告警 | 第 2 階段 |
| B-6-5 | 模板訊息自動生成 | 第 2 階段 |
| B-7-1 | 工作資訊處理原則 | 第 1 階段 |
| B-7-2 | 個資遮罩 | 第 1 階段 |
| B-7-3 | 隱私公告 | 第 1 階段 |
| B-7-4 | 階層權限 | 第 1 階段 |
| B-7-5 | 操作紀錄 | 第 1 階段 |

七、輸出格式

專案工作頁（Dashboard 顯示欄位）

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 專案名稱 | 專案標題 |
| WhatsApp 群組來源 | 訊息來源群組 |
| 最新摘要 | AI 自動產出的專案最新動態摘要 |
| 待辦事項清單 | 專案相關待辦任務列表 |

人員工作摘要

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 人員姓名 | 員工姓名 |
| 負責專案 | 該員工負責的專案列表 |
| 本週成果 | 本週完成的主要工作 |
| 目前進度百分比 | 專案整體進度 |

AI 決策看板

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 任務名稱 | 任務標題 |
| 優先級（高／中／低） | AI 自動分配的優先級 |
| 風險與阻塞點診斷 | 當前任務的風險與瓶頸分析 |
| 建議下一步行動 | AI 推導的建議行動 |

企業週報（WhatsApp 推送格式）

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 專案名稱 | 專案標題 |
| 本週推進進度 | 本週完成百分比 |
| KPI 達成狀況 | 關鍵指標達成率 |
| 阻塞風險提醒 | 需主管關注的風險項目 |

八、非功能需求

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 系統穩定度 | 系統月可用率目標 95% 以上（例行維護除外），具備穩定自動運行能力 |
| 訊息處理時效 | 90% 的 WhatsApp 工作群組訊息，於 60 秒內完成語意分類與任務識別 |
| API 計費控制 | 每人每日主動推播不超過 5 則，高優先級即時推送，中低優先級彙整推送 |
| 權限基礎隔離 | 依角色與組織範圍動態過濾資料，確保經營層機密不外洩 |
| 操作紀錄 | 所有資料操作自動記錄，留存至少 6 個月 |
| 24 小時對話視窗管理 | 避免系統推播觸發不必要的對話視窗，控制 API 計費 |
| 群組轟炸防護 | 同一專案或群組 5 分鐘內不超過 3 則系統推播，超過時自動合併為摘要 |
| Meta API 能力限制 | 所有 WhatsApp 功能以 Meta 官方 API 文件與條款為準，不承諾超出規範之能力 |

九、驗收條件

| 項目 | 驗收標準 |
| --- | --- |
| 功能驗收 | 成功串接至少 1 個 WhatsApp 工作群組；系統能完成跨來源專案關聯 |
| 品質驗收 | AI 建議完整輸出「任務項目＋風險／阻塞點＋建議行動」三要素；優先級具備可解釋邏輯 |
| 人機協同 | 主管可透過 WhatsApp 互動回覆或 Dashboard 確認、修改、忽略 AI 建議 |
| 穩定性 | 系統可 24/7 穩定自動運行；資料更新後 24 小時內完成分析並顯示於 Dashboard |
| 合規性 | 符合 WhatsApp Business API 服務條款、隱私公告流程、個資遮罩機制 |

十、與模組 A 的關聯

模組 B 與模組 A（國家政府標案自動追蹤）可交叉串接：

- 模組 A 的外部標案資料可與模組 B 的內部專案資料關聯

- 形成完整的「外部商機＋內部執行」追蹤鏈

- 模組 B 的任務追蹤功能可承接模組 A 篩選出的高價值標案，進行後續投標執行管理

檔案來源：Boss 龍蝦需求規格書 — 模組 B v6.0（客戶版） 產生日期：2026-06-11